Nr. inregistrare operator economic: ............./......................
Contract de prestări servicii având drept obiect
Dirigenție de șantier pentru lucrările de „Reprofilare și ecologizare lac din zona centrală a localității precum și lucrări de recalibrare, ecologizare și revitalizare a canalului de derivație din cursul de apă Valea Vițeilor în cursul de apă Barcău precum și furnizare de mobilier urban și amenajarea zonei riverane” în cadrul proiectului ROHU00458 - „Dezvoltarea complexă a managementului apei în bazinele hidrografice Barcău și Crișul Repede în județul Bihor , Hajdú-Bihar și Békés” depus în cadrul programului Interreg VI-A Romania-Hungary
Nr. ………. Data ………….
Preambul

În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice prin cumpărare directa s-a încheiat prezentul contract de servicii, între:
1. U.A.T. COMUNA SĂLARD - Adresa : localitatea Sălard, str.  Principală, nr. 724, Județul Bihor, Cod poștal 417450, Tel/Fax: +40 259441049, mobil: ....................,  Email: registratura@salard.ro, cod fiscal 4641318, cont de trezorerie ___________________ deschis la ______________________ reprezentată prin dnul. Nagy Miklós – Primar , în calitate de achizitor,
si

2. ....................... -   Adresa: Strada: ......................, nr. ....................., Sector: -, Judet: .................., Localitate: ...................., Cod poștal: ............ telefon/fax. .................. număr de înmatriculare ................., cod fiscal ......................... cont trezorerie........................................................, deschis la Trezoreria ..................., reprezentată prin dl. ......................................... - ........................, în calitate de  prestator a intervenit prezentul contract.
2. Definiţii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b. achizitor şi  prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului; 

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului  
4.1 - Prestatorul se obligă să presteze: Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrările de „Reprofilare și ecologizare lac din zona centrală a localității precum și lucrări de recalibrare, ecologizare și revitalizare a canalului de derivație din cursul de apă Valea Vițeilor în cursul de apă Barcău precum și furnizare de mobilier urban și amenajarea zonei riverane” în cadrul proiectului ROHU00458 - „Dezvoltarea complexă a managementului apei în bazinele hidrografice Barcău și Crișul Repede în județul Bihor , Hajdú-Bihar și Békés” depus în cadrul programului Interreg VI-A Romania-Hungary,  în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate. 

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul serviciilor prestate, plătibil prestatorului de către achizitor, este de ............... lei fără TVA, la care se adauga cota legala de TVA de 21% în valoare de ……………., prețul total fiind de ………………… lei cu TVA inclusă. 
6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de ..... luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor.
7. Executarea contractului 
7.1 - Executarea contractului începe de la data semnarii de catre ambele parti a prezentului contract. 
8. Documentele contractului
8.1 - Documentele contractului sunt: 
· Documentație de atribuire;

· Oferta prestatorului;

· Detaliul de atribuire din SEAP.
9.  Obligaţiile principale ale prestatorului
9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract. 

9.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract 

9.4.  Atributiile specifice:

· urmareste realizarea constructiei si a instalatiilor aferente, in conformitate cu prevederile contractului a proiectelor, caietelor de sarcini, a reglementarilor tehnice in vigoare, atat din punct de vedere cantitativ si calitativ, acceptand la plata documentele necesare dupa verificarea lor.

· verifica respectarea tehnologiilor de executie in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare.

· verifica procesele verbale de receptie calitativa a materialelor, certificatele de calitate a materialelor,declaratiile de conformitate a calitatii materialelor si rapoartele de neconformitate a acestora.

· participa la receptia calitativa si cantitativa a lucrarilor pe categorii de lucrari si semneaza procese verbale de receptie calitativa si cantitativa impreuna cu constructorul

· participa la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse

· interzice utilizarea de materiale ,semifabricate, si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru materialele netraditionale sau din import sau fara declaratie de conformitate a calitatii

· interzice utilizarea de tehnologii noi fara agrement tehnic

· asista la prelevarea de probe de la locul de punere in opera conform caietelor de sarcini si normativelor in vigoare.

· urmareste executarea lucrarilor pe tot parcursul lor, admitand la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ a acestora cu incadrarea in oferta prestatorului

· efectueaza in numele investitorului activitatea de verificare valorica si decontare a lucrarilor executate.In calitate de imputernicit al investitorului, verifica situatiile de plata aferente lucrarilor real executate cuprinse in devizele oferta anexe la contract (atat din punct de vedere al articolelor,al cantitatilor si al preturilor unitare).Verificarile au la baza atasamentele intocmite in timpul executiei.

· urmareste in permanenta incadrarea platilor efectuate in valoarea rezultata din licitatie si efectueaza lunar, trimestrial si annual reglementarile de plati intre avansurile acordate si lucrarile executate, dupa caz.

· verifica si semneaza situatiile de lucrari  receptionate lunar, din punct de vedere calitativ si cantitativ, corectitudinea calculatiilor si preturilor practicate, asumandu-si pentru aceasta intreaga raspundere.

· nu accepta la plata lucrarile care nu corespund faptic pe teren din punct de vedere calitativ si cantitativ.

· situatiile de lucrari lunare vor fi insotite de un centralizator valoric in care va fi evidentiata oferta, valoarea lucrarilor executate cumulat pana la luna respectiva, realizarea in luna si cumulat de la inceputul lucrarii in vederea obtinerii unei inventerieri permanete a stadiului lucrarilor. Aceste situatii vor fi insotite de fotografii pe format electronic a lucrarilor executate in luna respectiva si de un raport al activitatii dirigintelui de santier.

· situatiile de plata vor fi verificate si confirmate de catre consultant in termenul prevazut in contractul incheiat intre Beneficiar si Antreprenor. Penalizarile de intarziere din vina Prestatorului vor fi suportate de acesta.

· lunii in care s-au prestat serviciile. Acest raport va contine si un capitol referitor  la situatia financiara a platilor )

· tine evidenta la zi a  decontarilor efectuate si a restului de lucrari fizice si valorice ramase de executat.

· Necesitatea unor lucrari suplimentare  sau majorarea cantitatilor de lucrari prevazute in contractul initial cu constructorul nu se vor putea face decat dupa obtinerea acordului beneficiarului si al proiectantului si cu incadrarea in valoarea de deviz general aprobate. Se vor intocmi Note de renuntare si Note de comanda suplimentara insusite de catre Prestatorului si insotite de un referat de specialitate intocmit de catre Consultant.

· cere executantului dupa caz, sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru elaborarea acestora si vizate de verificatorul de proiecte atestat MLPAT si numai dupa instiintarea beneficiarului anterior emiterii cereri.

· transmite proiectantului pentru solutionare sesizarile proprii,ale organelor abilitate precum si ale altor participanti la realizarea constructiei privind neconformitatile si neconcordantele aparute pe parcursul executiei.

· verifica respectarea cerintelor stabilite de Legea nr. 10/1195, actualizata privind calitatea in constructii in cazul efectuarii de modificari ale documentatiei sau adoptarii de noi solutii care schimba conditiile initiale si obtine acordul beneficiarului.

· avizeaza si verifica dispozitiile de santier emise de proiectant si vizate de verificatorul de proiect (dupa caz).

· urmareste respectarea intocmai de catre executant a masurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate.

· urmareste respectarea programului de asigurare a calitatii la executant.

· preia documentele de la executant si proiectant si completeaza cartea tehnica a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale.

· urmareste dezafectarea lucrarilor de organizare de santier si participa la predarea terenului detinatorului acestuia adus la starea initiala.

· Reprezinta si apara interesele Beneficiarului in raporturile cu constructorul si alte terte  persoane fizice si juridice implicate direct sau indirect in derularea investitiei.

· Reprezinta Beneficiarul pe parcursul derularii investitiei in conducerea si organizarea lucrarilor, precum si alte servicii de consultanta si asistenta tehnica.

· in cazul întârzierii în realizarea lucrărilor, Prestatorul va cere antreprenorului să ia măsuri pentru reîncadrarea în program şi va trimite o copie beneficiarului cu măsurile propuse de el şi acceptate de antreprenor.

· verifica şi semneaza NR-urile şi NCS-urile.

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului
10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit.

10.2 – Achizitorul se obligă să plătească preţul serviciilor către prestator în termen de maxim 30 zile de la emiterea facturii de către acesta.

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, furnizorului are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

11.  Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din preţul  contractului pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 - În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 0,01% din plata neefectuată.

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor.  În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

NU ESTE CAZUL.
13. Alte resposabilităţi ale prestatorului

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor,  sa asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.  

13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu oferta tehnica anexata la contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului

14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le considera necesare îndeplinirii contractului.

15. Recepţie şi verificări 

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 

15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris,  prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

16.1 - (1)  Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului. 

(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul                         contractului.

16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care: 

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului, sau

ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 

16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act  adiţional.

16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului. 

17. Ajustarea preţului contractului
17.1 – Nu se ajusteaza.
18. Amendamente 
18.1 - Parţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
19. Subcontractanţi
Nu este cazul.

20. Cesiunea 
20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract. 

21. Forţa majoră
21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor
22.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecatoreşti din România. 

23. Limba care guvernează contractul
23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
25. Legea aplicabilă contractului
25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Parţile au înteles să încheie azi ............. prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.    
Achizitor,                                      
      

Prestator,

U.A.T. COMUNA SĂLARD                                    ……………………………….
NAGY MIKLOS                                                         ..................................................
PRIMAR                                                                      .............................................
AVIZAT CFP
....................

....................
                                               

2

